# 图纸变更会审纪要

图纸变更后，旧版本不得继续作为施工依据。资料员需要归档设计变更单和会审确认记录。

如果现场已经按旧图施工，应由技术负责人评估返工或补强措施。

| 事项 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 版本核对 | 资料员 | 图纸版本台账 |
| 技术复核 | 技术负责人 | 变更影响说明 |
| 现场交底 | 施工员 | 交底签到记录 |